**HISTÓRIAS DE USUÁRIO – PASTELARIA DO ZÉ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Backlog | | | | | |
| ID | Nome | Imp. | PH | Como Demonstrar | Critérios de Aceitação |
| 1 | Cadastrar Clientes | 100 | 12 | Como Admin quero poder cadastrar clientes no sistema para os mesmos poderem verificar seu consumo e registrar fiado | . O cliente deverá ter um CPF válido . O cliente deverá escolher uma senha |
| 2 | Cadastrar Funcionários | 100 | 12 | Como Admin quero poder cadastrar funcionários no sistema para controlar os seus acessos | . Deverá ter uma matrícula única . Deverá escolher uma senha . Se for grupo admin tem acesso a todas as funcionalidades e se for balcão apenas ao gerenciamento de comandas |
| 3 | Cadastrar Produtos | 100 | 12 | Como Admin quero poder cadastrar os meus produtos para poder coloca-los nos pedidos | . O produto deverá conter pelo menos nome, preço e imagem |
| 4 | Abrir Comanda | 100 | 12 | Como funcionário quero poder abrir uma nova comanda para o cliente e adicionar produtos | . Não pode ter 2 comandas abertas com o mesmo número . O status da comanda sera 0(em aberto) |
| 5 | Sistema de recebimento a vista | 100 | 16 | Como funcionario quero poder registrar uma comanda como pagamento a vista para recebimento do dinheiro | . Deve-se mudar o status da comanda no banco de dados de 0 para 1 . O status do recebimento será 1(a vista) . Deverá ser possível conceder desconto e calcular o valor total em tempo real |
| 6 | Sistema de registro de fiado | 100 | 20 | Como funcionario quero poder registrar o fiado para o cliente poder pagar posteriormente | . Deve-se mudar o status da comanda no banco de dados de 0 para 2 . O cliente deverá estar cadastrado no banco de dados . Deverá ser digitado o CPF e a senha do cliente para confirmar o fiado . Se o CPF e/ou a senha estiverem incorretos deverá aparecer uma mensagem de erro |
| 7 | Sistema de Recebimento fiado | 100 | 20 | Como funcionario quero poder registrar o pagamento como fiado para recebimento do dinheiro | . Deve-se mudar o status da comanda no banco de dados de 0 para 1 . O status do recebimento será 2(fiado) . Deverá aparecer os dias em atraso, multa e juros quando aplicáveis . Deverá ser possível conceder desconto e calcular o valor total em tempo real |
| 8 | Sistema de TV mostrando produtos | 40 | 5 | Como funcionário quero poder mostrar os produtos em destaque em uma televisão |  |
| 9 | Sistema de LOG | 50 | 5 | Como Admin quero registrar todos os procedimentos que causam mudanças no banco de dados em um arquivo de log para posterior auditoria | . Todas as ações que causarem mudanças no banco de dados deverão estar no log . Os erros/exceções deverão constar também no Log, assim como login/logout . Deverá ter o id do usuário que fez a ação |
| 10 | Sistema de relatórios/dashboard | 20 | 10 | Como Admin quero poder ver um dashboard para consulta | . Deverá conter: Comandas abertas, clientes inadimplentes, Pagamentos a vista, Pagamentos fiado |
| 11 | Sistema de Login | 100 | 8 | Como usuário quero poder realizar login na aplicação para poder usar o sistema | . O cadastro deve estar válido para fazer login . O login só será possível se o usuário e senha estiverem corretos, se não deverá aparecer uma mensagem ao usuário |